Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto APT LazyFinance: agente conversacional de IA para finanzas personales, desarrollado por Alejandra Ñanculeo, Ignacio Peralta y Álvaro Díaz (Ingeniería Informática, Sede Padre Alonso de Ovalle). Repositorio en GitHub: https://github.com/ig-peralta/LazyFinance y gestión de desarrollo en Linear (LazyFinance product development). Actividades realizadas: (1) Fase 1 completada y respaldada en el repositorio (docs/entrega_1: guía de definición e informe técnico). (2) Documento de requerimientos de producto actualizado en el repositorio (docs/product-requirements.md) junto con su versión ejecutiva (docs/critical-finance-requirements.md) y la documentación de casos de validación (User Journeys en Linear), que estructuran el desarrollo desde el núcleo financiero hacia afuera en tres etapas con compuertas de decisión (decision gates): Etapa A, establecer y validar la semántica del núcleo financiero con datos controlados en CLP; Etapa B, avanzar en pistas concurrentes el agente conversacional propio (first-party agent), la autenticación real con Firebase, la autorización de terceros para MCP (evaluando OAuth) y el adaptador bancario neutro con Fintoc; y Etapa C, extender la experiencia a interacción por voz y análisis avanzados explicables. (3) Monorepo con pnpm workspaces y Turborepo, documentado en el README.md raíz y en los manuales técnicos apps/api/README.md (NestJS 11) y apps/ui/README.md (Angular SSR con PrimeNG y Tailwind). (4) Modelo de datos relacional v1 en apps/api/src/drizzle/schema y PostgreSQL 18: 9 tablas y 10 migraciones versionadas (0000 a 0009). (5) Dataset demo determinista en apps/api/src/drizzle/seed de una usuaria chilena con 3 cuentas, 16 etiquetas, 5 objetivos y más de 33 meses de movimientos en CLP (PR #2). (6) Entorno local reproducible mediante docker/local/*.yml y validación de configuración con Zod. (7) Autenticación demo y librería de contratos compartidos @lazyfinance/contracts en libs/contracts (PR #3 y #4). (8) Dashboard web autenticado con cuentas, movimientos recientes, resumen mensual por etiqueta, comparación de meses, presupuestos y metas (PR #5). (9) Servidor MCP en apps/api/src/mcp con seis herramientas de solo lectura conectadas a la base de datos y acotadas por usuario (PR #6). (10) 35 archivos de pruebas automatizadas con Vitest distribuidos entre API y UI. Objetivos específicos: el objetivo 3 (servidor MCP) tiene su base operativa completa en apps/api/src/mcp. Los objetivos 2 (lógica de dominio) y 5 (dashboard) cuentan con las capacidades fundamentales implementadas en apps/api/src y apps/ui: saldos por cuenta, movimientos recientes, resumen por etiqueta, comparación de períodos y seguimiento de presupuestos y metas. El objetivo 7 (validación) está en curso a través de la compuerta de la Etapa A definida en docs/product-requirements.md (secciones 3 y 5), donde verificamos la semántica financiera (tratamiento de traspasos entre cuentas propias, pagos de tarjeta de crédito, etiquetas superpuestas y aportes a metas); tiene fecha meta el 20 de octubre y registra un 53 % de avance en Linear. El objetivo 1 (adaptador Fintoc bajo interfaz neutral) y el objetivo 4 (agente conversacional propio por texto) se ejecutan en las pistas concurrentes de la Etapa B (meta: 13 de noviembre). El objetivo 6 (interacción por voz) y el análisis avanzado explicable del objetivo 2 (proyección de liquidez, detección de anomalías/duplicados y simulación de metas) corresponden a la Etapa C (meta: 20 de noviembre). |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general y los siete objetivos específicos definidos en docs/entrega_1 se mantienen íntegros, pero se actualiza la estrategia arquitectónica y la secuencia para alcanzarlos en conformidad con el documento de requerimientos del repositorio (docs/product-requirements.md, secciones 2, 3 y 4): • Enfoque fundacional desde el núcleo financiero hacia afuera (Foundational approach): en docs/entrega_1 se proyectaba iniciar con el sandbox de Fintoc; en docs/product-requirements.md (sección 2) se establece construir y validar primero el núcleo financiero con datos controlados en CLP (apps/api/src/drizzle/seed). Esto permite fijar con precisión qué significa cada cifra (por ejemplo, que etiquetas superpuestas no suman un total único exclusivo, que la fecha de ingreso no equivale a dinero disponible y que el avance de un presupuesto de gasto es distinto al progreso de una meta de ahorro) y porque el código previo de Fintoc pertenecía a un prototipo con otra arquitectura que no se migró. • Compuerta de validación previa a la conectividad bancaria (Objetivo 1): en lugar de abordar Fintoc en las semanas 5 y 6, docs/product-requirements.md (sección 3, Stage A exit criteria y sección 4, Banking data) estipula iniciar la integración con Fintoc únicamente después de superar la compuerta de validación del núcleo (Etapa A). Además, en la Etapa B se define un contrato conector neutral respecto del proveedor, donde Fintoc se implementa como el primer adaptador concreto sin acoplar el modelo de dominio a un banco específico, preservando la procedencia (provenance) y el estado de conciliación. • Distinción entre agente conversacional propio, servidor MCP y análisis avanzado (Objetivos 2, 3 y 4): docs/product-requirements.md (secciones 1 y 3) precisa que la experiencia central es nuestro propio agente conversacional (first-party agent en texto y luego voz), el cual comparte exactamente la misma lógica del backend y contratos (libs/contracts) que el dashboard web y el servidor MCP para clientes externos. A su vez, las proyecciones, anomalías y simulaciones se programan para la Etapa C con el requisito explícito de distinguir hechos observados de estimaciones y advertir cuando los períodos están incompletos. |
| Metodología | Se mantiene la metodología incremental e iterativa establecida en docs/entrega_1: cada incremento funcional se diseña, implementa y valida con pruebas antes de avanzar, utilizando control de versiones Git sobre el monorepo documentado en README.md y revisiones periódicas con el docente guía. Evidencia en el repositorio: historial de commits bajo convención (feat, fix, chore, docs, refactor) y seis pull requests integrados en main (PR #1 a #6). Evolución metodológica respecto de docs/entrega_1 según los documentos del repositorio: • Secuencia por etapas y compuertas de decisión (docs/product-requirements.md, sección 3): las siete etapas lineales de la Entrega 1 se reorganizan en tres etapas controladas por criterios de salida: Etapa A (establecer y validar el núcleo financiero, meta 20 de octubre); Etapa B (seis pistas de trabajo concurrentes tras validar el núcleo: refinamiento de API, UI web, autenticación con Firebase, autorización OAuth para MCP, adaptador Fintoc y agente conversacional propio por texto, meta 13 de noviembre); y Etapa C (ampliación de la experiencia a voz y análisis avanzados, meta 20 de noviembre). Validar primero el núcleo evita arrastrar defectos semánticos hacia las integraciones externas. • Criterios explícitos de salida y decisiones de diseño (docs/product-requirements.md, sección 5): la Etapa A solo se da por superada cuando el equipo demuestra escenarios realistas y documenta las seis decisiones de validación del modelo (representación de transferencias y pagos de tarjeta de crédito sin depender de nombres de etiquetas, semántica de saldos según tipo de cuenta y frescura, medición de aportes a metas de ahorro separada de presupuestos de gasto, reglas de recurrencia y campos agnósticos del proveedor), verificados mediante el documento User Journeys en Linear. • Trazabilidad entre repositorio y Linear: la planificación operativa vincula directamente las especificaciones de docs/product-requirements.md, apps/api/README.md y apps/ui/README.md con los hitos y tareas del proyecto LazyFinance product development en Linear. • Distribución de responsabilidades y flujo Git: en docs/entrega_1 se asignaron áreas referenciales por integrante (Ignacio: Fintoc y agente; Alejandra: lógica y dashboard; Álvaro: MCP y voz). Hasta este corte, Ignacio desarrolló la base de código en el monorepo (apps/api, apps/ui, libs/contracts), mientras Álvaro y Alejandra elaboraron la documentación técnica y de gestión. Las pistas concurrentes de las Etapas A, B y C se distribuyen entre los tres integrantes trabajando con sus propias cuentas de GitHub, ramas y pull requests. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas (repositorio Git: https://github.com/ig-peralta/LazyFinance): • Documentación en el repositorio y gestión: docs/product-requirements.md (visión de producto, enfoque fundacional, etapas A/B/C y las 6 decisiones de validación del núcleo), docs/critical-finance-requirements.md (especificación inicial y resumen ejecutivo), docs/entrega_1 (guía e informe técnico de la Fase 1), README.md raíz del monorepo, apps/api/README.md (arquitectura backend, ORM y MCP) y apps/ui/README.md (arquitectura frontend SSR). En Linear: proyecto LazyFinance product development y documento User Journeys con los escenarios de validación de la Etapa A. • Almacenamiento de datos: esquemas en apps/api/src/drizzle/schema y migraciones 0000 a 0009. Restricciones de integridad: CHECK para que un débito sea negativo y un crédito positivo, monto distinto de cero, coherencia de los objetivos; índice único (cuenta, id externo) para evitar duplicados al sincronizar; montos numeric(15,2); moneda única CLP; relación entre movimientos u objetivos y etiquetas, de modo que un movimiento puede aportar a varios presupuestos o metas. Cumple los indicadores 3.1 (diseño escalable) y 3.2 (implementación). • Programación: apps/api (NestJS, con los módulos accounts, transactions, summaries, objectives, auth y mcp, repositorios Drizzle, EnvironmentService y seed), libs/contracts (esquemas compartidos) y apps/ui (Angular con PrimeNG y SSR: aterrizaje, inicio de sesión y dashboard). Dockerfiles y docker/local/*.yml para el despliegue local. • Pruebas: 35 archivos de pruebas con Vitest. Por ejemplo, ledger.spec.ts (historial repetible, signo coherente con el tipo, traspasos balanceados, cobro duplicado de Netflix), auth.service.spec.ts y http.guard.spec.ts (autenticación), mcp.dashboard.spec.ts (herramientas MCP de solo lectura acotadas al usuario) y summaries.service.spec.ts (resumen y comparación mensual). • Aporte por integrante: hasta este avance, el código del repositorio lo ha desarrollado Ignacio Peralta, mientras que Alvaro Díaz y Alejandra Ñanculeo se han encargado de la documentación del proyecto. Desde ahora, las actividades pendientes se reparten entre los tres integrantes, cada uno con su propia cuenta, ramas y pull requests, y la documentación se sube al repositorio desde la cuenta de quien la elabora. Resguardo de la calidad: TypeScript con tipado estricto y validación con Zod, migraciones versionadas, datos sintéticos sin datos bancarios reales, datos de prueba repetibles, commits pequeños con convención, revisión mediante pull requests, autenticación en las rutas con datos financieros y alcance de solo lectura, sin transacciones. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente el plan de trabajo, enfocandose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y control del proyecto | docs/product-requirements.md, docs/entrega_1, Git, Linear | 18 semanas (transversal) | Todos | Facilitador: requerimientos e historias de usuario claros. Dificultad: el código lo ha desarrollado Ignacio y la documentación Alvaro y Alejandra, por lo que el aporte no se refleja de igual forma en el repositorio. | En curso | Desde la Fase 2 la planificación se rige por las etapas A, B y C de docs/product-requirements.md y se controla en Linear. Lo pendiente se reparte entre los tres. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y fundamentación del Proyecto APT (Fase 1) | docs/entrega_1, docs/critical-finance-requirements.md | 4 semanas (S1-S4) | Todos | Guía e informe en docs/entrega_1. | Completado | Sin ajustes. |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos v1 | apps/api/src/drizzle/schema, PostgreSQL 18, migraciones 0000-0009 | 3 semanas | Ignacio | 9 tablas y 10 migraciones. Dificultad: definir cuándo un movimiento cuenta como aporte a una meta. | Completado | Las 6 decisiones semánticas de docs/product-requirements.md (sección 5, incl. aportes a metas y traspasos) se cierran en la Etapa A. |
| Desarrollar una solución de software | Infraestructura y entorno local (actividad agregada) | README.md, docker/local/*.yml, Turborepo, Zod | 1 semana (aprox.) | Ignacio | PostgreSQL 18, API y UI con Docker Compose; variables de entorno validadas. | Completado | Agregada para asegurar un entorno reproducible (indicador 4.3). |
| Construir modelos de datos | Dataset demo de validación (actividad agregada) | apps/api/src/drizzle/seed, Vitest (ledger.spec.ts) | Etapa A | Ignacio | Usuaria chilena con 3 cuentas, 16 etiquetas, 5 objetivos y más de 33 meses de movimientos en CLP. | Completado | Reemplaza a los datos de prueba de Fintoc para desarrollar y comprobar los cálculos. |
| Desarrollar una solución de software | Autenticación demo y contratos compartidos (actividad agregada) | apps/api/src/auth, libs/contracts (@lazyfinance/contracts) | 1 semana (aprox.) | Ignacio | Tokens demo, guard HTTP y MCP, sesión con cookies y librería @lazyfinance/contracts (PR #3 y #4). | Completado | Es un inicio de sesión temporal; el definitivo se hace en la etapa B. |
| Construir modelos de datos | Lógica de dominio: funciones de análisis básicas | apps/api/src (accounts, transactions, summaries, objectives) | 3 semanas (S6-S8) | Ignacio | Saldo, movimientos recientes, resumen mensual por etiqueta, comparación de meses y avance de presupuestos y metas. | Ajustada | Las funciones avanzadas pasan a la etapa C. |
| Desarrollar una solución de software | Servidor de herramientas MCP | apps/api/src/mcp, apps/api/README.md, @rekog/mcp-nest | 2 semanas | Ignacio | Seis herramientas de solo lectura acotadas al usuario autenticado (PR #6). Se eliminaron las de prueba que modificaban el saldo. | Completado | Las herramientas de análisis avanzado se agregan en la etapa C. |
| Desarrollar una solución de software | Dashboard / centro de control web | apps/ui, apps/ui/README.md, Angular SSR, PrimeNG | 2 semanas | Ignacio | Cuentas, movimientos, resumen mensual, comparación, presupuestos y metas (PR #5). | Completado | Se adelantó respecto de la Entrega 1 (S11-S12) para revisar los cálculos en pantalla. Se mejora en la etapa B. |
| Construir modelos de datos | Comprobar los cálculos financieros (etapa A, actividad agregada) | docs/product-requirements.md (secc. 3 y 5), User Journeys, Seed | Hasta el 20 de octubre | Todos (Alejandra, Álvaro e Ignacio) | Revisar que saldos, transferencias, pagos de tarjeta, presupuestos y metas den resultados correctos, y dejar registrado qué quedó listo y qué limitaciones quedan. | En curso | Agregada: Fintoc comienza solo cuando esta etapa esté terminada. |
| Desarrollar una solución de software | Agente conversacional por texto (etapa B) | Modelo de lenguaje, servidor MCP | Etapa B, hasta el 13 de noviembre | Ignacio / Equipo (Etapa B) | Agente propio (first-party agent) definido en docs/product-requirements.md; comparte lógica con UI y MCP y distingue hechos de estimaciones. | No iniciado | Se desarrolla en paralelo con las demás actividades de la etapa B. |
| Desarrollar una solución de software | Autenticación de usuarios con Firebase (etapa B, actividad agregada) | Firebase | Etapa B, hasta el 13 de noviembre | Alejandra / Equipo (Etapa B) | Reemplaza el inicio de sesión temporal y asegura que cada usuario vea solo sus datos. | No iniciado | Agregada para proteger los datos de cada usuario. |
| Desarrollar una solución de software | Conexión bancaria con Fintoc, preparada para sumar otros bancos (etapa B) | API Fintoc (sandbox), backend, ORM | Etapa B, hasta el 13 de noviembre | Ignacio / Equipo (Etapa B) | Implementa interfaz neutral multi-proveedor según docs/product-requirements.md (secc. 3 y 4); preserva provenance y conciliación. | Ajustada | Pasa de la primera etapa (S5-S6) a la etapa B, cuando los cálculos estén comprobados. |
| Desarrollar una solución de software | Permisos para que otras aplicaciones usen el MCP (etapa B, actividad agregada) | Por definir (se evaluará OAuth) | Etapa B, hasta el 13 de noviembre | Álvaro / Equipo (Etapa B) | Hoy se usan credenciales temporales de prueba. | No iniciado | Agregada para proteger los datos de cada usuario. |
| Construir modelos de datos | Análisis avanzado: proyección, anomalías, alzas de precio y simulación de metas (etapa C) | Backend, dataset demo | Etapa C, hasta el 20 de noviembre | Alejandra / Equipo (Etapa C) | Necesita reglas claras y probadas para no entregar resultados engañosos. | Ajustada | Movido desde la lógica de dominio (S6-S8) a la etapa C. |
| Desarrollar una solución de software | Interacción por voz (etapa C) | Servicios de voz a texto y texto a voz | Etapa C, hasta el 20 de noviembre | Álvaro / Equipo (Etapa C) | Se inicia cuando el agente por texto funcione de forma confiable. | No iniciado | Sin cambios de orden. |
| Realizar pruebas de certificación | Validación y pruebas del sistema | Vitest, casos de prueba, dataset demo | Transversal; cierre en S15-S18 | Todos | 35 archivos de pruebas (API y UI), entre ellos datos demo, autenticación, herramientas MCP, resúmenes y dashboard. | En curso | Se prueba cada avance; en la etapa A con historias de usuario y al final con casos de uso. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • Documentación viva en el repositorio (docs/product-requirements.md, README.md, apps/api/README.md y apps/ui/README.md) articulada con docs/entrega_1 y con User Journeys en Linear, lo que define compuertas claras de calidad (Stage A gate) antes de escalar. • Stack tipado (NestJS, Drizzle, Zod, Angular) y monorepo con Turborepo, que comparte herramientas entre API y UI. • Migraciones versionadas y dataset demo, que hacen repetibles el desarrollo y las pruebas. • Docker Compose, que levanta PostgreSQL, API y UI con pocos comandos. Dificultades y acciones: • Integración con Fintoc no reutilizable: el código previo era de un prototipo con otra arquitectura. Acción: construir una conexión nueva en la etapa B, preparada para sumar otros bancos, y mientras tanto trabajar con datos de prueba. • Decisiones semánticas del núcleo financiero por cerrar (docs/product-requirements.md, sección 5): cómo representar traspasos entre cuentas propias y pagos de tarjeta de crédito sin depender de nombres de etiquetas, qué saldo es significativo por tipo de cuenta y cómo medir aportes a metas de ahorro por separado de los presupuestos de gasto. Acción: resolverlas y validarlas contra escenarios del seed en la Etapa A antes de integrar Fintoc. • Herramientas MCP de prueba que modificaban datos: contradecían el alcance de solo lectura. Acción aplicada: se reemplazaron por seis herramientas de consulta (PR #6). • Distribución del trabajo: el código lo ha desarrollado Ignacio, mientras Alvaro y Alejandra se encargaron de la documentación. Acción: repartir las actividades pendientes entre los tres, cada uno con su cuenta, ramas y pull requests, y subir la documentación desde la cuenta de quien la elabora.

Actividades ajustadas o eliminadas: Cambios respecto del plan de la Entrega 1 y su justificación: • Orden por etapas A, B y C: reemplaza la secuencia Fintoc, lógica, MCP, agente, dashboard, voz y validación. Comprobar primero los cálculos con datos de prueba evita que el banco defina cómo es el modelo y reduce el riesgo de tener que rehacerlo. • Fintoc después de la etapa A: pasa de S5-S6 a la etapa B y se construye de forma que después se puedan sumar otros bancos sin cambiar los cálculos. • Datos de prueba propios en lugar de los de Fintoc: conocemos de antemano el resultado correcto y no dependemos de la conexión con el banco. • Dashboard adelantado: se construyó antes del agente (PR #5) para revisar los cálculos en pantalla. • Análisis avanzado a la etapa C: proyección, anomalías, alzas de precio y simulación de metas se agregan cuando tengan reglas claras y probadas. • Actividades agregadas: infraestructura local, dataset demo, autenticación demo y contratos (completadas); comprobación de los cálculos (etapa A); inicio de sesión con Firebase, permisos para que otras aplicaciones usen el MCP y conexión bancaria preparada para varios bancos (etapa B). Se agregan para proteger los datos de los usuarios y facilitar que el sistema crezca. • Sin actividades eliminadas. La voz se mantiene después del agente por texto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Con retraso respecto de la Entrega 1: conectividad bancaria con Fintoc (planificada en S5-S6) y las funciones de análisis avanzado (planificadas en S6-S8). Motivos: decidimos comprobar primero los cálculos con datos de prueba, como indica el documento de requerimientos actualizado; la integración previa con Fintoc no era reutilizable en el monorepo; y el tiempo se destinó al modelo de datos, el entorno, el servidor MCP y el dashboard. Estrategias: (1) terminar la etapa A al 20 de octubre, dejando registrado qué quedó listo y qué limitaciones quedan; (2) en la etapa B, hasta el 13 de noviembre, avanzar en paralelo el agente por texto, el inicio de sesión con Firebase, la conexión con Fintoc y los permisos del MCP, repartidos entre los tres integrantes; (3) en la etapa C, hasta el 20 de noviembre, voz y análisis avanzado, con la voz como opcional si el tiempo no alcanza; (4) revisión con el docente guía para reordenar prioridades.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.